广东技术师范大学本科生毕业设计（论文）指导情况记录表

| 学院： | 计算机科学学院 |  |  | 专业： |  | 计算机科学与技术（职教师资） | 班级： | 22计师3班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 肖佳琪 | 学号 |  | 2022035123005 |  | 指导教师 |  |  | 张倩 |  |
| 毕业设计（论文）题目 |  |  | 基于SpringBoot与多端融合的智能餐饮系统设计与实现 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业设计（论文） 起止日期 |  |  | 2025.12—2026.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 日期 |  | 指导内容情况记录 |  |  |  |  |  | 学生签名 |  | 教师签名 |
| 1 | 2025年12月12日 |  | 主题：选题确定与文献查阅指导 主要工作：向导师汇报了毕业设计选题思路，初步确定题目为“基于SpringBoot与多端融合的智能餐饮系统设计与实现”。围绕智能餐饮、个性化推荐、订单管理、多端协同等方向查阅了相关文献与案例，分析了现有餐饮系统在推荐精度、流程协同和交互体验方面的不足。导师建议进一步聚焦用户端、商家端、管理端和小程序端协同的系统场景，明确研究目标、核心功能模块与技术路线，并继续补充国内外相关研究资料，为后续开题做好准备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2025年12月30日 |  | 主题：系统方案论证与总体设计确定 主要工作：向导师汇报了前期文献调研结果，并结合项目需求确定系统总体设计方案。系统采用前后端分离与多端融合架构，后端基于SpringBoot、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、Netty，桌面端基于Electron + Vue 3 + Element Plus，小程序端基于UniApp，围绕用户、商家、管理员三类角色展开设计。导师重点指导了功能模块划分、数据库设计思路、接口组织方式和开发顺序，建议优先完成登录注册、推荐、订单、聊天等核心链路，再逐步扩展AI助手与管理端功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2026年3月3日 |  | 主题：开题检查与技术可行性分析 主要工作：向导师汇报了开题报告内容，包括课题背景、研究意义、国内外研究现状、系统目标、技术路线、进度安排和预期成果。结合当前准备情况，重点说明了多端融合架构、个性化饮食推荐、卡路里管理、社交聊天协同和AI饮食助手等核心设计思路，并分析了SpringBoot、Vue 3、UniApp、Netty、Redis等技术的可行性。导师认为选题与实现内容契合度较高，要求后续按照计划推进开发，注意论文结构与系统实现同步积累素材。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2026年3月15日 |  | 主题：阶段开发检查与核心链路推进 主要工作：向导师汇报了系统第一阶段开发进展，已完成用户登录注册、验证码、用户信息维护、天气定位推荐、饮食记录、卡路里管理、食谱管理、订单页面基础流程，以及商家端部分首页与管理功能。与此同时，AI助手基础功能和小程序端项目骨架也已启动，整体主流程已经进入前后端联调阶段。导师建议继续优先打通下单、支付、订单追踪、商家接单和聊天通信等关键链路，保证中期检查前形成可演示的第一版系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2026年03月30日 |  | 主题：第一版系统收口与中期检查准备 主要工作：向导师汇报了系统第一版的收口情况。当前已基本完成用户端推荐、订单、食谱、聊天、钱包支付等主要功能，商家端订单管理、菜品与菜单管理、评价与统计模块也已完成，后端进一步集成了LangChain4j与智谱AI，形成了支持流式对话、工具调用和用户隔离的AI饮食助手，同时补充了内容提取等扩展能力。导师认为系统完成度达到中期检查要求，建议尽快整理功能说明、系统截图和阶段总结，并同步启动论文初稿撰写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2026年4月8日 |  | 主题：中期检查——第一版系统开发情况检查 主要工作：向导师汇报了第一版系统的整体开发情况。系统采用三端分离架构，后端基于SpringBoot + MyBatis-Plus + MySQL + Redis + Netty，桌面管理端基于Electron + Vue 3 + Element Plus，移动端基于UniApp。目前已完成任务书中用户端全部核心功能，包括基于定位与天气的多维度个性化饮食推荐、卡路里精准管理与摄入趋势分析、选菜到评价的全链路订单管理、基于Netty WebSocket的社交聊天与群订单协同、基于LangChain4j集成智谱AI的饮食助手，以及个人中心与设置模块。商家端方面，完成了订单接单与步骤状态管理、菜品发布与标签管理、菜单配置、营业统计、评价中心、想吃列表审核等功能。此外还额外开发了管理员后台，涵盖用户管理、商家审核、充值退款、权限角色、数据统计、系统日志等模块。导师对系统功能完成度表示认可，建议下一步重点进行系统测试与性能优化，同时启动毕业论文撰写工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2026年4月15日 |  | 主题：第二版系统检查与论文初稿撰写指导 主要工作：向导师汇报了中期检查后的第二版系统完善情况。围绕第一版遗留问题，继续优化了AI聊天体验、内容提取流程、商家AI助手、地图定位与地址选择、管理员充值退款与菜品审核等模块，系统在用户端、商家端和管理端的功能完整性进一步提升。论文方面，已开始撰写初稿，完成了课题背景、需求分析、总体设计等章节的初步整理。导师建议后续一边完善系统细节与交互表现，一边补充数据库设计、关键流程和核心代码实现分析，保证论文内容与实际系统一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2026年4月28日 |  | 主题：论文第二版指导与系统测试优化 主要工作：向导师汇报了近期系统测试与论文修改进展。系统已完成较完整的回归验证，重点对群订单流程、聊天通信、管理端功能、订单状态流转等模块进行了检查与修复，并开始整理用户端、商家端、管理端的论文展示截图和关键交互截图。论文第二版已对系统架构图、功能模块说明、数据库设计和实现章节进行了补充完善。导师建议继续加强测试结果整理，突出系统完整性与多端协同特色，同时优化论文图表说明和章节衔接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2026 年5月7日 |  | 主题：论文定稿指导与系统最终完善 主要工作：向导师汇报了论文修改完善和系统最终收尾情况。当前系统核心功能已基本稳定，前期已完成整轮自动化测试回归，用户端、商家端、管理端主流程均可正常运行，同时补充整理了论文所需的页面截图、交互截图与配套说明材料，并对部分历史数据展示问题进行了修复。论文方面，已围绕文字表述、格式规范、章节逻辑、实验与测试结果、创新点总结等内容进行集中修改。导师建议最后重点检查论文格式细节、术语统一、图表编号和参考文献规范，确保按时提交定稿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2026年5月14日 |  | 主题：小组预答辩与答辩反馈完善 主要工作：参加了毕业设计小组预答辩，围绕课题背景、系统目标、总体架构、核心功能实现、AI助手集成、系统测试结果和论文内容进行了汇报展示，较完整地说明了本系统在多端融合、个性化推荐、订单协同和智能交互方面的实现情况。通过预答辩，进一步暴露出论文表达精炼度、创新点提炼、关键流程讲解重点和演示节奏方面仍有提升空间。导师建议根据预答辩反馈继续优化答辩PPT与讲稿，强化系统亮点概括，做好正式答辩准备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表供指导教师在每次与学生见面指导时记录使用，不够可复印，毕业设计（论文）完成后装入学生毕业设计（论文）档案袋。